ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы   « Комплексная муниципальная программа по благоустройству и развитию территории  МО «Бугровское сельское поселение» за 2015год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансиро-вания, предусмот-ренный программой, тыс.руб. | Фактические расходы за отчетный период, тыс. руб. | Подробное обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Текущее содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2015г. |
| Задача 1. Организация и выполнение работ по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения |
| 1 | Организация и выполнение работ по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения: п.Бугры (проезд от ул.Шоссейная,2 до ул.Парковая,16; ул.Полевая; ул.Нижняя); д.Сярьги (ул.Песочная; ул.Заречная); д.Мендсары( ул.Лесная, ул.Дачная); д.Порошкино (ул.Романтиков; ул.Светогорская); д.Энколово (проезд от ул. Шоссенйая до ул.Садовая); ямочный ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог на территории МО «Бугровское сельское поселение» | 18 045,9 | 17747,9 | Экономия бюджетных средств по результатам проведения конкурсных процедур |
| 2 | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов на территории МО «БСП» | 1 273,5 | 1093,8 | Экономия бюджетных средств в связи с погодными условиями |
|  | Всего по задаче 1 | 19319,4 | 18841,7 |  |
| Задача 2. Организация и проведение работ по профилактике безопасности дорожного движения |
| 4 | Установка дорожных знаков, указателей, светофоров и нанесение дорожной разметки на территории МО «Бугровское сельское поселение» | 600,7 | 600,7 |  |
| 5 | Устройство «лежачий полицейский» (п.Бугры, ул.Нижняя, ул.Полевая) Устройство искусственной неровности (п.Бугры, ул.Парковая, 16; ул.Шоссейная, 30; ул.Полевая, 1) | 817,6 | 817,6 |  |
|  | Всего по задаче 2 | 1418,3 | 1418,3 |  |
|  | Итого по подпрограмме: | 20737,7 | 20260 |  |
| Подпрограмма «Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2015г. |
| Задача 1. Организация работ по эксплуатации ЛЭП уличного освещения |
| 6 | Организация работ по эксплуатации ЛЭП уличного освещения на территории МО «Бугровское сельское поселение» | 2660,0 | 2660,0 |  |
| Задача 2. Организация и выполнение работ по текущему содержанию сетей уличного освещения |
| 7 | Проведение работ по текущему содержанию сетей уличного освещения на территории МО «Бугровское сельское поселение» | 1450,0 | 1450,0 |  |
| Задача 3. Организация и выполнение работ по ремонту сетей уличного освещения |
| 8 | Организация и выполнение работ по ремонту сетей уличного освещения по адресам: пос. Бугры ул. Новая подключение от ТП-8523 пер. Клубный 5 от ТП-8424 ул.Шоссейная, 7а, дом 24 ул.Парковая, 2 от ул.Нижняя до ул.Шоссейная пересечение ул.Школьная и ул.Шоссейная ул.Нижняя ул.Полевая, 5 у ТБО; площадка у КДЦ «Бугры» на ул.Школьная, 7-а водомерный узел |  | 4633 |  |
| 9 | дер.Мендсары ул.Луговая ул.Лесная ул.Дачная ул.Центральная |  |  |  |
| 10 | дер. Капитолово от ТП-8330 до ул.Муравицкого |  |  |  |
| 11 | дер. Порошкино ул.Романтиков ТП-8329 дом 19, дом 23 ул.Пасечная |  |  |  |
| 12 | дер. Мистолово от ТП-8786 от ТП-8348 от ТП-8190 ул.Совхозная ул.Полевая |  | 320,0 |  |
| 13 | дер. Сярьги ул. Центральная 24 от ТП-8741 ул. Лесная от ТП-8759 ул.Центральная |  | 91,7 |  |
| 14 | дер. Энколово от ТП-8362 от ТП-8397 ул.Шоссейная; ул.Садовая ул.Нагорная ул.Лесная ул.Садовая-Кольцевая |  |  |  |
| 15 | дер. Корабсельки ул.Нагорная от ТП-8361, ул.Южная от ТП-8361, ул.Нагорная от ТП-8946 |  | 418,4 |  |
| 16 | дер.Савочкино ТП-8793 |  | 97,2 |  |
| 17 | Ремонт и содержание подстанций: ТП 8530 и ТП 8531 ул.Шоссейная, 18 (территория в/ч 75752), ТП 8524 ул.Шоссейная, 24, ТП 523 ул.Шоссейная, 32 (администр) |  |  |  |
| 18 | Ремонт сетей уличного освещения от ВНС до водомерного узла пос.Бугры |  |  |  |
|  | Всего по задаче 3 | 5595,4 | 5560,3 | Изменение ТЗ |
|  | Итого по подпрограмме: | 9705,4 | 9670,3 |  |
| Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов МО «Бугровское сельское поселение» на 2015г. |
| Задача 1. Организация и выполнение работ по благоустройству дворовых территорий |
| 15 | Устройство парковки для автомобилей: - п.Бугры, ул.Шоссейная, 1, 12, 14, 24, 26, 36, 38 -ул.Школьная, 4; 3-5; -ул.Полевая, 2, 4; -Клубный пер., 3 - ул.Зеленая, 1 | 258 | 257,9 | Экономия бюджетных средств по результатам проведения конкурсных процедур |
| 16 | Ремонт и замена игрового оборудования на детских площадках: - д.Энколово, ул.Конюшенная, ул.Центральная; - п.Бугры, ул.Парковая, 16; - п.Бугры, ул.Шоссейная, 14; -ремонт основания резиновой крошкой; - дер.Капитолово - п.Бугры, ул.Полевая, 1 | 0 | 0 |  |
| 17 | Ремонт спортивной площадки: - п.Бугры, ул.Шоссейная, 24 - п.Бугры, ул.Шоссейная, 12 | 0 | 0 |  |
| 18 | Установка декоративного ограждения вокруг детских площадок и газонов: - п.Бугры ул.Зеленая, 3 - п.Бугры, ул.Шоссейная, 32; -п. Бгры, ул. Полевая д.6; 8; 10; 1;, 5, 16 (КНС); - п.Бугры, Клубный пер.,5; - напротив школы вдоль пешеходной дорожки ул.Школьная; - газонов ул.Полевая, д.7. -дер.Корабсельки; - ул.Школьная, 4/1; -вдоль лестничного перехода ул.Школьная-ул.Полевая; -п.Бугры, ул.Шоссейная, 30; - п.Бугры, ул.Парковая, д.2 (проходная ВНС); -ул.Полевая (между домами 5-10); -ул.Школьная, д.7, 4 (напротив школы), д.3-5 (склон); -ул.Шоссейная, д.10 (у подъезда), д.12, д.24 (дуги вдоль пешеходной дорожки), д.26-28 (автостоянка), парк в районе мостика; -ул.Парковая, д.16; - д.Порошкино. | 1152,9 | 981,1 | Экономия бюджетных средств по результатам проведения конкурсных процедур |
| 19 | Вырубка сухих и аварийных деревьев, кустарников на территории п.Бугры: -ул.Полевая, 6, 8, 10; 2 -ул.Шоссейная, 30, 32 (вырубка кустарника); 6/1, 2, 12; -ул.Парковая, 1; -ул.Парковая, 16; -ул.Шоссейная, 20 (вырубка кустарника); -ул.Шоссйная, 10; -ул.Парковая, д.2; -д..Капитолово; -д.Энколово. | 393 | 392,2 | Экономия бюджетных средств по результатам проведения конкурсных процедур |
| 20 | Благоустройство придомовой территории (асфальтирование, устройство пешеходной дорожки): -ул.Шоссейной, 7А; 20-24; 30; 32; 38; -ул.Полевая, 1 (пеш.дорожка); 4, 6, 8, 10-14; д.7 район магазина «Полушка»; -ул.Парковая, 16; -Средний пер., 5; - пешеходная дорожка кафе "Мельница"; -ул.Школьная, 4; - сквер ул.Шоссейная, 26-28; -устройство «аллеи славы» в парке; - ул.Школьная, 5-7 -улШкольная, 3, 7, 9; -ул.Шоссейная, 2, 6/1, 12, 10-36; -д.Энколово, ул.Шоссейная, д.32-34; -п.Бугры, ул.Шоссейная от ж.д. 6/1 до мемориала, ул.Парковая (пешеходная дорожка — 245 п.м); -п.Бугры, ул.Школьная, благоустройство вдоль пешеходной дорожки (левая сторона); -п.Бугры, ул.Школьная, д.7; -п.Бугры, ул.Школьная, д.7, район магазина «Полушка»; - п.Бугры, ул.Шоссейная, ремонт пешеходной дорожки (левая сторона); -ямочный ремонт придомовой территории МО «Бугровское сельское поселение» | 1236,8 | 2893,5 |  |
| 21 | Устройство детских площадок с установкой игрового оборудования: - д. Корабсельки, ул. Нагорная; -д.Порошкино, ул.Долинная; -д.Савочкино; -д.Мендсары (на пересечении ул.Лесная и ул.Луговая; ул.Луговая и ул.Зеленая); -п.Бугры, ул.Школьная, д.3-5; -п.Бугры, ул.Шоссейная, д.36; -п.Бугры, ул.Шоссейная, д.38 | 3757,5 | 2324,1 | Контракт с ООО «БалтИнвест» рассторгнут в одностороннем порядке. Подрядчик внесен в реестр недобросовестных поставщиков на всероссийском сайте |
| 22 | Устройство спортивных площадок с установкой силовых тренажеров: - д. Энколово, ул. Центральная; - п. Бугры, ул.Шоссейная, 32; -д.Капитолово | 0 | 0 |  |
| 23 | Строительство павильона ТБО: - п.Бугры, ул.Шоссейная, 32-38; -п.Бугры, ул.Полевая, д.5; -д.Порошкино (территория кладбища); -д.Капитолово (2 павильона ТБО) | 580 | 579,4 | Экономия бюджетных средств по результатам проведения конкурсных процедур |
| 24 | Установка блок-модульного здания в д.Энколово | 0 | 0 |  |
| 25 | Приобретение 8 вазонов и 7 скамеек | 0 | 0 |  |
| 26 | Ремонт павильона для сбора ТБО ул.Школьная, 3 | 0 | 0 |  |
| 27 | Приобретение и установка досок объявлений и скамеек в МО «Бугровское сельское поселение» | 87,6 | 87,6 |  |
| 28 | Устройство мемориала памяти павших воинов в Великой Отечественной войне | 939,4 | 839,4 | Изменение ТЗ по просьбе жителей |
| 29 | Ремонт декоративного ограждения в п.Бугры |  |  |  |
| 30 | Ремонт общественных колодцев питьевой воды в.Энколово | 100 | 99,2 |  |
| 31 | Закупка деревьев и кустарников для озеленения территории МО «Бугровское сельское поселение» | 99,4 | 99,4 |  |
|  | Всего по задаче 1 | 8604,6 | 8553,8 |  |
| Задача 2. Организация и проведение работ по санитарному содержанию территории МО «Бугровское сельское поселения» |
| 27 | Вывоз КГО с территории п.Бугры | 1500 | 1492,5 |  |
| 28 | Уборка междомовой территории в п.Бугры | 2461,6 | 2227,8 |  |
| 29 | Приемка и размещение ТБО с дальнейшим захоронением на полигоне | 1800 | 1800 |  |
| 30 | Ликвидация не санкционированных свалок на территории МО «Бугровское сельское поселение» | 400 | 391 |  |
| 31 | Устройство ограждения на муниципальном кладбище в д.Порошкино | 294 | 293,4 |  |
|  | Всего по задаче 2 | 6455,6 | 6221,8 |  |
|  | Итого по подпрограмме: | 15060,2 | 14775,6 |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | 45503,3 | 44705,9 |  |

Наиболее значимыми мероприятиями в рамках данной муниципальной программы являются:

- капитальный ремонт дорог местного значения в п.Бугры, ул.Нижняя; д.Сярьги, д.Энколово, д.Порошкино, д.Мендсары.

Мероприятия по ремонту ул.Нижняя проведены комплексно: установлено наружное уличное освещение, сделана пешеходная дорожка.

В целях безопасности дорожного движения установлены знаки, искусственные неровности и светофор.

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Подробное обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпрограмма «Текущее содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2015г. |
| Задача 1. Организация и выполнение работ по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения |
| 1.1 | Ремонт дорожного покрытия | м2 | 19351,5 | 19351,5 |  |
| Задача 2. Организация и проведение работ по профилактике безопасности дорожного движения |
| 2.1 | Установка знаков для регулирования дорожного движения | шт. | 28 | 28 |  |
| 2. Подпрограмма «Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2014г. |
| Задача 1. Организация работ по эксплуатации ЛЭП уличного освещения |
| 1.1 | Количество потребленной электрической энергии | кВт | 369 | 349 |  |
| Задача 2. Организация и выполнение работ по текущему содержанию сетей уличного освещения |
| 2.1 | Техническое обслуживание узлов учета | ед. | 16 | 16 |  |
| Задача 3. Организация и выполнение работ по ремонту сетей уличного освещения |
| 3.1 | Количество замененных светильников | шт. | 146 | 146 |  |
| 3.2 | Количество замененного провода на СИП 4х16 | м | 4553 | 4553 |  |
| 3.3 | Установлено новых светильников | шт. | 102 | 102 |  |
| 3.4 | Установлено новых опор | шт. | 102 | 102 |  |
| 3.5 | Установлено новых щит-ков уличного освещения от ТП (с соответствующей комплектацией) | шт. | 4 | 5 |  |
| 3. Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов МО «Бугровское сельское поселение» на 2014г.» |
| Задача 1. Организация работ и выполнение работ по благоустройству дворовых территорий |
| 1.1 | Ремонт детских площадок | шт. | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Ремонт спортивных площадок | шт. | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Устройство парковых для автомобилей | шт. | 2 | 2 |  |
| 1.4 | Устройство ограждения | п.м | 1058 | 1058 |  |
| 1.5 | Устройство детских площадок | шт. | 2 | 2 |  |
| 1.6 | Устройство спортивных площадок | шт. | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Строительство павильона ТБО | ед. | 1 | 2 |  |
| Задача 2. Организация и проведение мероприятия по санитарному содержанию территории МО "Бугровское сельское поселение" |
| 2.1 | Сбор, вывоз и размещение на полигоне ТБО | м3 | 15000 | 15000 |  |

Достижение плановых показателей (ДПП) составляет: 40736,5/40734,5=1,0001

Полнота использования бюджетных средств (ПИБС):  44939,7/45503,3=0,988

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексная муниципальная программа по благоустройству и развитию территории  МО «Бугровское сельское поселение» за 2014год (О) равна: ДПП / ПИБС=1,012

Реализация программы признается  высокоэффективной.