Приложение № 3

к Порядку разработки,

реализации и корректировки

 муниципальных программ

МО «Бугровское сельское поселение»

Информация о ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы)

за 9 месяцев 2016 года

(отчетный квартал)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование муниципальной программы,подпрограммымероприятий,  | Код бюджетной классификации расходов(4-14 разряды) | Утверждено ассигнований на текущий год, тыс.руб.  | Утверждено ассигнований на отчетную дату, тыс.руб.  | Исполнено с начала года казенным учреждениемтыс.руб. | Фактически исполнено бюджетным, автономным,учреждением тыс. руб. | Сумма неосвоенных средств с начала года   | Сумма неосвоенных средств с начала года   | Причины неисполнения за отчетный период, принимаемые меры по исполнению программы до конца года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016гг.» |
| 1 | Организация работ по проектированию и строительству се-тей газоснабжения жилых домов МО «Бугровское сель-ское поселение» | 05020200100030 | 4607,7 | 3118,0 | 758,3 |  | 3849,4 |  |  |
|  | Строительство се-тей газоснабжения жилых домов МО «Бугровское сель-ское поселение», софинансирование | 050202001S0660 | 44,0 | 44,0 | 34,0 |  | 10,0 |  |  |
|  | Строительство сетей газоснабжения жилых домов МО «Бугровское сельское поселение»,субсидирование | 05020200170660 | 744,0 | 644,0 | 644,0 |  | 100,0 |  |  |
|  | Строительство распределительного газопровода и ПРГ для газоснабжения жилых домов в д.Сярьги(местный бюджет) | 050202001S0200 | 1628,3 | 1628,3 | 0 |  | 1628,3 |  |  |
|  | Строительство распределительного газопровода и ПРГ для газоснабжения жилых домов в д.Сярьги(областной бюджет) | 05020200170200 | 21632,9 | 21632,9 | 0 |  | 21632,9 |  |  |
|  | **Итого по задаче № 1** |  | **28656,9** | **27067,1** | **1436,3** |  | **27220,6** |  |  |
| 2 | Организация работ по проектирова-нию, ремонту и строительству объ-ектов теплоснабже-ния ЖКХ МО «Бугровское сель-ское поселение» | 05020200200031 | 17950,0 | 13462,5 | 5953,2 |  | 11996,8 |  |  |
|  | **Итого по задаче № 2** |  | **17950,0** | **13462,5** | **5953,2** |  | **11996,8** |  |  |
| 3 | Проектирование, ремонт и строи-тельство сетей и сооружений водо-снабжения и водо-отведения ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» | 05020200300032 | 11750,0 | 9850,0 | 0 |  |  11750,0 |  |  |
|  | **Итого по задаче № 3** |  | **11750,0** | **9850,0** | **0** |  | **11750,0** |  |  |
|  | **Итого по программе** |  | **58356,9** | **50379,6** | **7389,5** |  | **50967,4** |  |  |

Руководитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Иванов М.Ю.)

 (подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Грушковская Л.И.) № телефона (812)-294-97-00

 (подпись)

Согласовано: заместитель главы Администрации МО «Бугровское сельское поселение, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)