Приложение № 3

к Порядку разработки,

реализации и корректировки

 муниципальных программ

МО «Бугровское сельское поселение»

Информация о ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы)

за 1 полугодие 2017 года

(отчетный квартал)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование муниципальной программы,подпрограммымероприятий,  | Код бюджетной классификации расходов(4-14 разряды) | Утверждено ассигнований на текущий год, тыс.руб.  | Утверждено ассигнований на отчетную дату, тыс.руб.  | Исполнено с начала года казенным учреждениемтыс.руб. | Фактически исполнено бюджетным, автономным,учреждением тыс. руб. | Сумма неосвоенных средств с начала года   | Сумма неосвоенных средств с начала года   | Причины неисполнения за отчетный период, принимаемые меры по исполнению программы до конца года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016гг.» |
| 1 | Организация работ по проектированию и строительству сетей газоснабжения жилых домов МО «Бугровское сельское поселение» | 05020200100030 | 9987,8 | 9987,8 | 281,9 |  | 9705,9 |  |  |
|  | **Итого по задаче № 1** |  | **9 987,8** | **9 987,8** | **281,9** |  | **9 705,9** |  |  |
| 2 | Организация работ по проектирова-нию, ремонту и строительству объ-ектов теплоснабжения ЖКХ МО «Бугровское сель-ское поселение» | 05020200200031 | 20912,1 | 20912,1 | 3969 |  | 16943,1 |  |  |
|  | **Итого по задаче № 2** |  | **20 912,1** | **20 912,1** | **3969** |  | **16 943,1** |  |  |
| 3 | Проектирование, ремонт и строи-тельство сетей и сооружений водо-снабжения и водо-отведения ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» | 05020200300032 | 5958,9 | 5958,9 | 2205,9 |  |  3753 |  |  |
|  | **Итого по задаче № 3** |  | **5 958,9** | **5 958,9** | **2 205,9** |  | **3 753** |  |  |
| 4 | Разработка программ коммунальной инфраструктуры МО «Бугровское сельское поселение» | 05020200400037 | 50 | 50 | - |  |  50 |  |  |
|  | **Итого по задаче № 4** |  | **50** | **50** |  |  |  **50** |  |  |
|  | **Итого по программе** |  | **36 908,8** | **36 908,8** | **6 456,8** |  | **30 452** |  |  |

Руководитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Иванов М.Ю.)

 (подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Грушковская Л.И.) № телефона (812)-294-97-00

 (подпись)

Согласовано: заместитель главы Администрации МО «Бугровское сельское поселение, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)