Отчет об исполнении муниципальной программы   «Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ   МО  «Бугровское сельское поселение» за 2018год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. | Фактические расходы за отчетный период, тыс. руб. | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1.Организация работ по проектированию и строительству сетей газоснабжения жилых домов МО «Бугровское сельское поселение» |
| 1 | Разработка схемы газоснабже-ния,проект, экспертиза и строительство распределительного газопровода и ПРГ в д.Энколово ( 2-ая очередь), подготовительные работы для врезки газопровода среднего давления в существующий газопровод - средства местного бюджета - средства областного бюджета | 2 173,2 237,5 5 558,9 | 2 074,2 237,5 5558,9 | Оплата муниципальных контрактов по факту выполненных работ |
| 2 | Проект, экспертиза и строительство распределительного газопровода и ПРГ в д.Корабсельки | 98,6 | 98,6 |  |
| 3 | Разработка схемы газоснабжения, проект, инженерные изыскания, экспертиза и строительство распределительного газопровода и ПРГ в д.Капитолово. | 99,9 | 99,9 |  |
|  | Всего по задаче 1 | 8 168,1 | 8 129,1 |  |
| Задача 2. Организация работ по проектированию, ремонту и строительству объектов теплоснабжения ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» |
| 1 | Ремонт теплосети от котельной №30 до шоссе дер. Порошкино | 2 785,7 | 2 785,7 |  |
| 2 | Техническое перевооружение котельной № 61 пос.Бугры, № 30 д.Порошкино (в т.ч. экспертиза, технический надзор) | 2 698,3 | 2 689,8 |  |
| 3 | Ремонт дымовой трубы и газоходов котельной № 61 пос. Бугры | 2 035,7 | 2 035,7 |  |
| 4 | Замена бака ГВС котельной № 29 пос. Бугры | 3 159,2 | 3 159,2 |  |
| 5 | Ремонт теплосети и сети ГВС от дома 24 до дома 28 ул.Шоссейная, пос.Бугры | 4 881,4 | 4 881,4 |  |
| 6 | Ремонт сетей ГВС от котельной № 29 до ТК 1 (у детского сада) пос. Бугры | 6 052,5 | 6 052,5 |  |
| 7 | Энергетическое обследование объектов теплоснабжения Бугровского сельского поселения | 594,0 | 594,0 |  |
|  | Всего по задаче 2 | 22 206,8 | 22 198,3 |  |
| Задача 3. Проектирование, ремонт и строительство сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» |
| 1 | Промывка ливневых и канализационных сетей в п. Бугры | 300,0 | 300,0 |  |
| 2 | Ремонт водопроводов: -от дома 15 до остановки в дер.Порошкино (d 63 мм) | 342,1 | 342,1 |  |
|  | Всего по задаче 3 | 642,1 | 642,1 |  |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 31 017,0 | 30 969,5 |  |

Наиболее значимыми мероприятиями в рамках данной муниципальной программы являются:

- в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» строго по графику проводится строительство распределительного (уличного) газопровода и    ПРГ в деревне Энколово ( 2-ая очередь);

- ремонт трубы и газоходов котельной № 61 пос.Бугры;

- техническое перевооружение котельной № 30 д. Порошкино и №61 пос. Бугры;

- замена бака ГВС котельной №29 пос.Бугры.

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Организация работ по проектированию и строительству сетей газоснабжения жилых домов МО «Бугровское сельское поселение» |
| 1.1 | Разработано проектно-сметной документации | шт. | 3 | 3 |  |
| 1.2 | Построено объектов газоснабжения | ед. | 1 | 0 |  |
| Задача 2. Организация работ по проектированию, ремонту и строительству объектов теплоснабжения ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» |
| 2.1 | Разработано проектно-сметной документации | шт. |  |  |  |
| 2.2 | Строительство объектов | ед. |  |  |  |
| 2.3 | Отремонтировано объектов | ед. | 2 | 2 |  |
| 2.4 | Ремонт сетей ТС и ГВС | м | 1095 | 1095 |  |
| 2.5 | Наладка тепловых ТС | м |  |  |  |
| 2.6 | Установка камер наблюдения | шт. |  |  |  |
| Задача 3. Проектирование, ремонт и строительство сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения МО «Бугровское сельское поселение» |
| 3.1 | Разработано рабочей документации | шт. |  |  |  |
| 3.2 | Разработано проектно-сметной документации | шт. | 2 | 0 |  |
| 3.3 | Ремонт сетей ХВС | м | 100 | 100 |  |
| 3.4 | Строительство объектов | ед. |  |  |  |
| 3.5 | Демонтаж объектов | ед. |  |  |  |
| 3.6 | Установка камер наблюдения | шт. |  |  |  |
| 3,7 | Ремонт сетей канализации (промывка ливневой канализации) | м | 3157 | 3157 |  |

Достижение плановых показателей (ДПП) составляет: 4 357  / 4 360 = 0,99

Полнота использования бюджетных средств (ПИБС):  30 969,5 / 31 017,0 = 0,99

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО  «Бугровское сельское поселение» за 2018 год (О) равна:  0,99 / 0,99 = 1,0

Реализация программы признается  эффективной.