Приложение № 3

к Порядку разработки,

реализации и корректировки

 муниципальных программ

МО «Бугровское сельское поселение»

Информация о ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы)

за 9 месяцев 2019 года

(отчетный квартал)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование муниципальной программы,подпрограммымероприятий,  | Код бюджетной классификации расходов(4-14 разряды) | Утверждено ассигнований на текущий год, тыс.руб.  | Утверждено ассигнований на отчетную дату, тыс.руб.  | Исполнено с начала года казенным учреждениемтыс.руб. | Фактически исполнено бюджетным, автономным,учреждением тыс. руб. | Сумма неосвоенных средств с начала года   | Сумма неосвоенных средств с начала года   | Причины неисполнения за отчетный период, принимаемые меры по исполнению программы до конца года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа «Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023 гг.»** |
| 1 | Организация работ по проектированию и строительству сетей газоснабжения жилых домов МО «Бугровское сельское поселение» | 05020200100030 | 6 399,5 | 6 399,5 | 25 |  | 6 374,5 |  | Работы будут проводиться в 4 квартале |
|  | **Итого по задаче № 1** |  | **6 399,5** | **6 399,5** | **25** |  | **6 374,5** |  |  |
| 2 | Организация работ по проектирова-нию, ремонту и строительству объ-ектов теплоснабжения ЖКХ МО «Бугровское сель-ское поселение» | 05020200200031 | 37 783,3 | 37 783,3 | 10 124,2 |  | 27 659,1 |  | Работы будут проводиться в 4 квартале |
|  | **Итого по задаче № 2** |  | **37 783,3** | **37 783,3** | **10 124,2** |  | **27 659,1** |  |  |
| 3 | Проектирование, ремонт и строи-тельство сетей и сооружений водо-снабжения и водо-отведения ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» | 05020200300032 | 1 324,7 | 1 324,7 | - |  |  1 324,7 |  | Работы будут проводиться в 4 квартале |
|  | **Итого по задаче № 3** |  | **1 324,7** | **1 324,7** | **-** |  |  **1 324,7** |  |  |
|  | **Итого по программе** |  | **45 507,5** | **45 507,5** | **10 149,2** |  | **35 358,3** |  |  |

Руководитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Иванов М.Ю.)

 (подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Грушковская Л.И.) № телефона (812) 294-97-00

 (подпись)

Согласовано: заместитель главы Администрации МО «Бугровское сельское поселение, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)