Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 года № \_

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

**по состоянию на 01 июля 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответствен****ный исполнитель** | **Ожида****емый результат** | **Ход исполнениядорожной карты** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие территорий МО «Бугровское сельское поселение» на 2016-2018 годы»**
 |
| 1. | Установка детской площадки в районе многоквартирных жилых домов по ул. Школьная,3,5 пос. Бугры Всеволожского района Ленинградской области | 31.08.2016 | Зам. главы администрации | создание условий, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения | 22.04.2016г. заключен контрактУстановка детского оборудования по факту 28.06.2016 |
| 1. | Реконструкция пешеходной дорожки вдоль ул. Шоссейная от остановки до кафе «Сказки Востока» | 31.08.2016 | Заместитель главы администрации  | создание условий, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения административного центра пос. Бугры, а также способствование повышению активизации участия граждан в решении вопросов местного значения, развитию в административном центре иных форм местного самоуправления | Август 2016 |
| 1.1 | Подготовительные работы: (проектные, изыскательские и др.) | Июнь 2016 | Заместитель главы администрации | Проект по реконструкции пешеходной дорожки |  |
| 1.2 | Ремонтно-строительные работы: | Июль 2016 | Заместитель главы администрации | Восстановление пешеходной дорожки | Август 2016 |
| 1.3 | Приобретение материалов | Июль 2016 | Заместитель главы администрации | Готовность к началу работ по рекнострукции |  |
| 1.4 | Проведение конкурсных процедур | Май-июнь 2016 | Директор МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий» | Подписание протокола о выборе организации | Июль 2016 |
| 1.5 | Заключение контрактов | Июнь 2016 | Директор МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий» | Начало работ по реконструкции пешеходной дорожки | Июль 2016 |

Глава администрации

МО «Бугровское сельское поселение»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Г.И. Шорохов/