**Ежеквартальный отчет**

**Администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

**по состоянию на 01 октября 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответствен****ный исполнитель** | **Ожида****емый результат** | **Состояние****исполнения** |
| **I**. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие территорий МО «Бугровское сельское поселение» на 2016-2018 годы» |
| 1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал2017 | Администрация МО «Бугровское сельское поселение» | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт 30.08.2017 В связи с корректировкой деффектной ведомости и сметы, внесение изменений в план-график |
| 2. | Проведение ремонтно-строительные работы | 3 квартал 2017 | Подрядная организация | создание условий, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения административного центра пос. Бугры | Сентябрь 2017 |
| 3. | Приемка объекта в порядке, предусмотренном контрактом | 3 квартал 2017 | Администрация МО «Бугровское сельское поселение» | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Октябрь 2017Окончание работ согласно муниципального контракта 30.09.2017 |

|  |
| --- |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы** |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация МО «Бугровское сельское поселение» | Выполнение муниципального контракта | Сентябрь-октябрь2017 |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | Ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация МО «Бугровское сельское поселение» | Мониторинг освоения финансовых средств | Отчет сдан по состоянию на 01.10.2017 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Сентябрь -Октябрь 2017 | Администрация МО «Бугровское сельское поселение» | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Октябрь 2017По факту оплаты выполненных работ |

Глава администрации

МО «Бугровское сельское поселение»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Г.И. Шорохов/