Г Е Р Б

Муниципальное образование

«Бугровское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2018                                                                                                                 121                                                                                                                                                     ___________________                                                                          №    _____

п. Бугры

По подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства муниципального

образования «Бугровское сельское поселение»

к осенне-зимнему периоду 2018-2019г.г.

В целях обеспечения своевременного использования всех резервов на выполнение первоочередных работ по подготовке объектов жилищно- коммунального хозяйства к бесперебойной работе в осенне-зимний период 2016-2017г.г., в соответствии с ФЗ № 131 «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т :

1. Руководителям предприятий и организаций, занимающихся техническим обслуживанием, управлением жилищным фондом или имеющих в собственности жилищный фонд и другие объекты ЖКХ, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2018-2019г.г. с учетом итогов предыдущего отопительного сезона, уделив особое внимание анализу аварийных ситуаций и нарушений, допущенных при эксплуатации энергетических установок, а так же систем водоснабжения и водоотведения.

Утвержденные планы представить до 25.05.2018 года на согласование в администрацию МО «Бугровское сельское поселение».

До 20 мая провести осмотр жилого фонда с оформлением актов «весенне-осеннего осмотра».

1.2. Обеспечить своевременное представление в администрацию МО отчета № 1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» - в период с 1 июня по 1 ноября, не позднее второго числа каждого месяца;

Информацию о технологических нарушениях и авариях на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах социальной сферы – ежедневно в течении года.

2. Создать комиссию по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в отопительный период 2018-2019г.г.

2.1.Комиссии по подготовке объектов жилищно- коммунального хозяйства, социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2018-2019г.г.  организовать контроль за ходом выполнения работ на объектах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения независимо от ведомственной подчиненности.

3. Обеспечить до 16 сентября 2018 года готовность жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в отопительный период 2018-2019гг. провести промывку, гидравлические испытания тепловых сетей и опрессовку внутридомовых сетей тепло-водоснабжения, обратив особое внимание на ревизию и ремонт запорной арматуры, наладку режимов теплоснабжения.

3.1. Провести, начиная с 16 сентября 2018 года и до начала отопительного сезона, опробование систем теплоснабжения.

3.2. По результатам опробования теплоснабжения оформить акты проверок и паспорта готовности котельных, тепловых сетей, жилых домов и объектов социальной сферы и представить их до 15 октября 2018 года в администрацию МО.

3.3. Укомплектовать организации жилищно-коммунального хозяйства техникой и нормативным запасом материалов для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ.

3.4. Согласовать до 1 июня 2018 года с комитетом по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области предельные годовые объемы потребления (лимиты) топлива на 2018-2019г.г. для организаций, обеспечивающих бесперебойное теплоснабжение населения и объектов социальной сферы.

4. Разработать до 1 июня 2018 года инструкцию по ликвидации аварийных ситуаций и типовой план взаимодействия оперативно-диспетчерской и аварийно-восстановительных служб муниципального образования при ликвидации аварий на объектах энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

4.1.Разработать до 15 сентября 2018 года схемы оповещения и взаимодействия всех служб при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения и обеспечить заключение предприятиями жилищно-коммунального хозяйства соглашений с ведомствами, имеющими возможность оказания помощи специальной техникой и аттестованным персоналом.

4.2. В течении третьего квартала 2018 года проверить готовность аварийных бригад и организовать проведение учений, тренировок оперативно-диспетчерских, аварийно-восстановительных служб при ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

4.3. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности жилищного фонда и объектов коммунального назначения.

5. Окос травы на придомовой территории осуществлять по мере необходимости, но не реже 2 раз за летний период.

6.    Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                  Шорохов Г.И.