**Ежеквартальный отчет**

**Администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области**

**по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках**

**подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения**

**органами местного самоуправления своих полномочий"**

**государственной программы Ленинградской области**

**"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"**

**по состоянию на 01 июля 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответствен**  **ный исполнитель** | | **Ожида**  **е**  **мый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территорий муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы» | | | | | | |
| 1. | Устройство спортивной площадки в дер. Порошкино, Ленинградское шоссе в районе дома №22. |  | Администрация МО «Бугровское сельское поселение» |  | |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО "Бугровское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | |  |
| 1.2 | Выполнение работ по устройству спортивной площадки в дер. Порошкино, Ленинградское шоссе, в районе дома № 22 | Июль-сентябрь 2017 года | Подрядная организация | Устройство спортивной площадки в дер. Порошкино, Ленинградское шоссе, в районе дома № 22 | |  |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Сентябрь- октябрь 2017 года | Администрация МО "Бугровское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области  Староста д. Порошкино | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | |  |

**II. Контроль за реализацией муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Сентябрь-октябрь  2017 | Администра  ция МО «Бугровское сельское поселение» | Выполнение муниципального контракта |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администра  ция МО «Бугровское сельское поселение» | Мониторинг освоения финансовых средств | Отчет сдан по состоянию на 01.07  2017 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Июль-август 2017 | Администрация МО «Бугровское сельское поселение» | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур |  |

Глава администрации

МО «Бугровское сельское поселение»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Г.И. Шорохов/

МП