ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы   «Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ   МО  «Бугровское сельское поселение» за  2015г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансиро-вания, предусмот-ренный программой, тыс.руб. | Фактические расходы за отчетный период, тыс. руб. | Подробное обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1.Организация работ по проектированию и строительству сетей газоснабжения жилых домов МО «Бугровское сельское поселение» |
| 1 | Строительство распределительного (уличного) газопровода и ПРГ для газоснабжения жилых домов в д.Энколово | 13700 | 13684 |  |
| 2 | Проектно-сметная документация, инженерные изыскания, экспертиза на строительство распределительного газопровода и ПРГ в д. Корабсельки, д.Энколово, д.Сярьги, д.Порошкино. Разработка схемы газоснабжения д.Порошкино, д.Мендсары, д.Мистолово. Корректировка схемы газоснабжения и проектно-сметной документации строительства газопровода в д.Корабсельки | 2740,2 | 2457,4 | Срок выполнения мун. контракта в 2016г. |
| 3 | Проектирование внутреннего газопровода д.Энколово, дома 32, 34 | 0 | 0 |  |
| 4 | Разработка схем газоснабжения МО «Бугровское сельское поселение» | 299,0 | 89,5 | Срок выполнения 3-х мун.контрактов в 2016г. |
| 5 | Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределитель-ной сети МО «Бугровское сельское поселение» | 150,8 | 117,6 |  |
|  | Всего по задаче 1 | 16890 | 16348,8 |  |
| Задача 2. Организация работ по проектированию, ремонту и строительству объектов теплоснабжения ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» |
| 6 | Проектирование блок-модульной котельной в д.Капитолово | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Проект технического перевооружения котельной №61 п.Бугры, предпроектные работы и изыскания | 1779,9 | 1779,9 |  |
| 8 | Ремонт трассы ТС и ГВС от котельной №61 до жилых домов №36, 38 по ул.Шоссейная, 1400п.м | 2041,8 | 2041,8 |  |
| 9 | Ремонт сетей ГВС от УТ-3 до УТ-7, УТ-8, УТ-9 с вводами в жилые дома №№7, 9 по ул.Шеольная, №№7, 9 по ул.Полевая, 840 п.м | 7958,2 | 7958,2 |  |
| 10 | Ремонт сетей ТС и ГВС от ТК-2 до ТК-11 ул. Шоссейная д.18 п.Бугры, 800п.м | 2540,7 | 2540,7 |  |
| 11 | Корректировка схемы теплоснабжения МО «БСП» до 2027 | 99 | 99 |  |
|  | Всего по задаче 2 | 14419,6 | 14419,6 |  |
| Задача 3. Проектирование, ремонт и строительство сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» |
| 12 | Проект очистных сооружений в д. Порошкино, разработка технико-экономического обоснования | 96,8 | 96,8 |  |
| 13 | Промывка и ремонт хозяйственной бытовой и ливневой канализации, очистка и ремонт колодцев хозяйственно-бытовой, ливневой канализации в п.Бугры, д.Порошкино | 580,0 | 575,5 | Экономия бюджетных средств по результатам проведения запроса котировок |
| 14 | Ремонт сети канализации у дома №12 по ул.Шоссейная, 70п.м Ду=250мм | 0 | 0 |  |
| 15 | Разработка проекта реконструкции системы водоснабжения п.Бугры | 5334,0 | 5321,6 | Экономия бюджетных средств по результатам проведения аукциона |
| 16 | Ремонт сетей ХВС от узла учета №1 до узла учета №3 ул.Шоссейная д.18 п.Бугры (470 п.м), от узла учета №1 до КПП | 1587,9 | 1587,2 |  |
| 17 | Корректировка схемы водоснабжения и водоотведения МО «БСП» на 2014-2030 годы | 99 | 95 |  |
| 18 | Технологическое присоединение для электроснабжения насосной станции в п.Бугры, ул.Полевая, д.16 | 488,2 . | 488,2 |  |
|  | Всего по задаче 3 | 8 185,9 | 8164,3 |  |
| Задача 4. Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры МО «Бугровское сельское поселение» |
| 19 | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «БСП» | 98 | 98 |  |
|  | Всего по задаче 4 | 98 | 98 |  |
|  | ИТОГО: | 39593,5 | 39030,4 |  |

Наиболее значимыми мероприятиями в рамках данной муниципальной программы являются:

- проект технического перевооружения котельной № 61 в п.Бугры.

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Подробное обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Организация работ по проектированию и строительству сетей газоснабжения жилых домов МО «Бугровское сельское поселение» |
| 1.1 | Разработано проектно-сметной документации | шт. | 2 | 1 | Срок выполнения 3-х мун.контрактов в 2016г. |
| 1.2 | Построено объектов газоснабжения | ед. | 0 | 0 |  |
| Задача 2. Организация работ по проектированию, ремонту и строительству объектов теплоснабжения ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» |
| 2.1 | Разработано проектно-сметной документации | шт. | 2 | 1 |  |
| 2.2 | Строительство объектов | ед. | 0 |  |  |
| 2.3 | Отремонтировано объектов | ед. | 4 | 5 |  |
| 2.4 | Ремонт сетей ГВС | м | 3090 | 2227 |  |
| 2.5 | Наладка тепловых ТС | м | 0 |  |  |
| 2.6 | Установка камер наблюдения | шт. | 0 |  |  |
| Задача 3. Проектирование, ремонт и строительство сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения МО «Бугровское сельское поселение» |
| 3.1 | Разработано рабочей документации | шт. | 0 |  |  |
| 3.2 | Разработано проектно-сметной документации | шт. | 2 | 3 |  |
| 3.3 | Ремонт сетей ХВС | м | 470 | 497 |  |
| 3.4 | Строительство объектов | ед. | 0 |  |  |
| 3.5 | Демонтаж объектов | ед. | 0 |  |  |
| 3.6 | Установка камер наблюдения | шт. | 0 |  |  |
| 3,7 | Ремонт сетей канализации | м | 1424,5 | 1424,5 |  |

Достижение плановых показателей (ДПП) составляет :  4158,5/4994,5=0,833

Полнота использования бюджетных средств (ПИБС) :  39030,4/39593,5=0,98

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО  «Бугровское сельское поселение» за 2015г. (О) равна :  0,833/0,98=0,85

Реализация программы признается  эффективной.