Приложение № 3

к Порядку разработки,

реализации и корректировки

муниципальных программ

МО «Бугровское сельское поселение»

Информация о ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы)

за 9 месяцев 2016 года

(отчетный квартал)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы мероприятий, | Код бюджетной классификации расходов  (4-14 разряды) | | Утверждено ассигнований на текущий год, тыс.руб. | | Утверждено ассигнований на отчетную дату, тыс.руб. | Исполнено  с начала года казенным учреждениемтыс.руб. | | Фактически исполнено бюджетным, автономным,  учреждением  тыс. руб. | Сумма неосвоенных средств с начала года | | Сумма неосвоенных средств с начала года | Причины неисполнения за отчетный период, принимаемые меры по исполнению программы до конца года | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | |
| Муниципальная программа «Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016гг.» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Организация работ по проектированию и строительству се-тей газоснабжения жилых домов МО «Бугровское сель-ское поселение» | | 05020200100030 | | 4607,7 | 3118,0 | | 758,3 |  | 3849,4 |  | | |  |
|  | Строительство се-тей газоснабжения жилых домов МО  «Бугровское сель-ское поселение», софинансирование | | 050202001S0660 | | 44,0 | 44,0 | | 34,0 |  | 10,0 |  | | |  |
|  | Строительство сетей газоснабжения жилых домов МО «Бугровское сельское поселение»,субсидирование | | 05020200170660 | | 744,0 | 644,0 | | 644,0 |  | 100,0 |  | | |  |
|  | Строительство распределительного газопровода и ПРГ для газоснабжения жилых домов в д.Сярьги  (местный бюджет) | | 050202001S0200 | | 1628,3 | 1628,3 | | 0 |  | 1628,3 |  | | |  |
|  | Строительство распределительного газопровода и ПРГ для газоснабжения жилых домов в д.Сярьги  (областной бюджет) | | 05020200170200 | | 21632,9 | 21632,9 | | 0 |  | 21632,9 |  | | |  |
|  | **Итого по задаче № 1** | |  | | **28656,9** | **27067,1** | | **1436,3** |  | **27220,6** |  | | |  |
| 2 | Организация работ по проектирова-нию, ремонту и строительству объ-ектов теплоснабже-ния ЖКХ МО «Бугровское сель-ское поселение» | | 05020200200031 | | 17950,0 | 13462,5 | | 5953,2 |  | 11996,8 |  | | |  |
|  | **Итого по задаче № 2** |  | | **17950,0** | | **13462,5** | **5953,2** | |  | **11996,8** | |  |  | |
| 3 | Проектирование, ремонт и строи-тельство сетей и сооружений водо-снабжения и водо-отведения ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» | 05020200300032 | | 11750,0 | | 9850,0 | 0 | |  | 11750,0 | |  |  | |
|  | **Итого по задаче № 3** |  | | **11750,0** | | **9850,0** | **0** | |  | **11750,0** | |  |  | |
|  | **Итого по программе** |  | | **58356,9** | | **50379,6** | **7389,5** | |  | **50967,4** | |  |  | |

Руководитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Иванов М.Ю.)

(подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Грушковская Л.И.) № телефона (812)-294-97-00

(подпись)

Согласовано: заместитель главы Администрации МО «Бугровское сельское поселение, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)