**Отчет об исполнении муниципальной программы**

***«Развитие части территорий муниципального образования Бугровское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015 -2017 годы»***

**за 2016 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** |  | **Объем финансиро-вания, предусмот-ренный программой, тыс.руб.** | **Фактические расходы за отчетный период, тыс. руб.** | **Обоснование причин отклонения** |
| ***Задача 1. Благоустройство части территорий.*** | | | | | |
| 1.1 | Организация и выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения в д. Мендсары | За счет местного  бюджета | 7712,8 | 7712,8 |  |
| За счет областного  бюджета | 667,9 | 667,9 |  |
| 1.2 | Организация и выполнение работ по благоустройству в д. Энколово, д. Капитолово | За счет местного  бюджета | 725,3 | 617,6 | Экономия бюджетных средств |
| За счет областного  бюджета | 350 | 350 |  |
| **Итого по задаче 1** | | За счет местного  бюджета | 8438,1 | 8330,4 |  |
| За счет областного  бюджета | 1017,9 | 1017,9 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Единица**  **измерения** | **Плановое значение показателя объема мероприятия** | **Фактическое значение показателя объема мероприятия** | **Обоснование причин отклонения** |
| ***Задача 1. Задача 1. . Благоустройство части территорий*** | | | | | |
| 1.1 | Устройство автомобильных стоянок | шт. | 2 | 2 |  |
| 1.2 | Ремонт дорог | кв. м | 7916 | 7916 |  |
| 1.3 | Устройство пешеходной дорожки | кв. м | 302 | 302 |  |

Достижение плановых показателей ( ДПП ) составляет – 8202 / 8202 = 1,0

Полнота использования бюджетных средств ( ПИБС ) – 9348,3 / 9456 = 0,99

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие части территорий муниципального образования Бугровское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015- 2017 годы» за 2016 год (О) : ДПП / ПИБС = 1 / 0,99 =1

Реализация программы признана эффективной.