Приложение № 3

к Порядку разработки,

реализации и корректировки

муниципальных программ

МО «Бугровское сельское поселение»

Информация о ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы)

за 9 месяцев 2017 года

(отчетный квартал)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы мероприятий, | Код бюджетной классификации расходов  (4-14 разряды) | | Утверждено ассигнований на текущий год, тыс.руб. | | Утверждено ассигнований на отчетную дату, тыс.руб. | Исполнено  с начала года казенным учреждениемтыс.руб. | | Фактически исполнено бюджетным, автономным,  учреждением  тыс. руб. | Сумма неосвоенных средств с начала года | | Сумма неосвоенных средств с начала года | Причины неисполнения за отчетный период, принимаемые меры по исполнению программы до конца года | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | |
| Муниципальная программа «Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016гг.» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Организация работ по проектированию и строительству сетей газоснабжения жилых домов МО «Бугровское сельское поселение» | | 05020200100030 | | 3214,3 | 3214,3 | | 378,4 |  | 2835,9 |  | | |  |
|  | **Итого по задаче № 1** | |  | | **3 214,3** | **3 214,3** | | **3 78,4** |  | **2 835,9** |  | | |  |
| 2 | Организация работ по проектирова-нию, ремонту и строительству объ-ектов теплоснабжения ЖКХ МО «Бугровское сель-ское поселение» | | 05020200200031 | | 17590,1 | 17590,1 | | 10965,4 |  | 6624,7 |  | | |  |
|  | **Итого по задаче № 2** |  | | **17 590,1** | | **17 590,1** | **10 965,4** | |  | **6 624,7** | |  |  | |
| 3 | Проектирование, ремонт и строи-тельство сетей и сооружений водо-снабжения и водо-отведения ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» | 05020200300032 | | 6753,9 | | 6753,9 | 2540,3 | |  | 4213,6 | |  |  | |
|  | **Итого по задаче № 3** |  | | **6753,9** | | **6753,9** | **2540,3** | |  | **4213,6** | |  |  | |
| 4 | Разработка программ коммунальной инфраструктуры МО «Бугровское сельское поселение» | 05020200400037 | | 50 | | 50 | - | |  | 50 | |  |  | |
|  | **Итого по задаче № 4** |  | | **50** | | **50** | **-** | |  | **50** | |  |  | |
|  | **Итого по программе** |  | | **27 608,3** | | **27 608,3** | **13 884,1** | |  | **13 724,2** | |  |  | |

Руководитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Иванов М.Ю.)

(подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Грушковская Л.И.) № телефона (812)-294-97-00

(подпись)

Согласовано: заместитель главы Администрации МО «Бугровское сельское поселение, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)