Отчет об исполнении муниципальной программы   «Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ   МО  «Бугровское сельское поселение» за 2017год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. | Фактические расходы за отчетный период, тыс. руб. | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1.Организация работ по проектированию и строительству сетей газоснабжения жилых домов МО «Бугровское сельское поселение» |
| 1 | Проект, экспертиза и строительство распределительного (уличного) газопровода и ПРГ в д.Энколово ( 2-ая очередь), подготовительные работы для врезки газопровода среднего давления в существующий газопровод | 2436,0 | 2281,0 |  |
| 2 | Строительство распределительного газопровода и ПРГ в д. Сярьги | 1 732,9 | 1 566,7 |  |
| 3 | Проект, экспертиза и строительство распределительного газопровода и ПРГ в д.Корабсельки (2-ая очередь) | 1000,0 | 285,0 | В газоснабжающей организации отсутствуют лимиты на газ |
| 4 | Исследование, оценка технических возможностей строительства газопровода | 100,0 | 99,5 |  |
| 5 | Проект, инженерные изыскания, экспертиза и строительство распределительного газопровода и ПРГ в д. Порошкино | 0 | 0 |  |
| 6 | Разработка схемы газоснабжения, проект, инженерные изыскания, экспертиза и строительство распределительного газопровода и ПРГ в д. Савочкино | 100,0 | 99,9 |  |
| 7 | Содержание наружного и внутреннего газопровода д. Энколово | 100,0 | 66,6 |  |
| 8 | Разработка ТЭО строительства газопровода для жилых домов дер. Мендсары | 100,0 | 69,7 |  |
|  | Всего по задаче 1 | 5 568,9 | 4 468,4 |  |
| Задача 2. Организация работ по проектированию, ремонту и строительству объектов теплоснабжения ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» |
| 1 | Ремонт теплосети от д.12 до д.6/1 ул. Шоссенйая п. Бугры | 1 405,0 | 1 405,0 |  |
| 2 | Техническое перевооружение котельной № 61 п. Бугры, № 30 д. Порошкино (в т.ч. экспертиза, диспетчеризация, монтаж охранной системы сигнализации) | 6 148,9 | 4 710,8 | Эксплуатирующая организация МУП «БТС» перенесла ряд работ по техническому перевооружению котельной №30 на окончание отопительного сезона |
| 3 | Ремонт дымовой трубы и газоходов котельной № 61 п.Бугры | 0 | 0 |  |
| 4 | Замена теплообменников теплосети 5 мВТ п.Бугры | 1 000,0 | 931,0 |  |
| 5 | Ремонт сетей ГВС от ТК 5 до ул.Школьная, 5 п. Бугры | 1 500,0 | 1 471,7 |  |
| 6 | Ремонт ТС и ГВС от ТК-4 до дома 1 ул.Полевая, п.Бугры | 6 254,6 | 6 254,6 |  |
| 7 | Экспертиза (технический надзор) технического перевооружения котельной № 30 д.Порошкино | 125,0 | 0 | Муниципальный договор закрывается по окончании тех. перевооружения котельной №30 д.Порошкино |
|  | Всего по задаче 2 | 16 433,5 | 15 432,3 |  |
| Задача 3. Проектирование, ремонт и строительство сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» |
| 1 | Ремонт канализационной сети п.Буг ры от ж.д. 2 ул.Полевая, ул.Шоссей-ная 1, 24, 28, Клубный пер., 5 до центрального канализационного коллектора, промывка ливневых и канализационных сетей | 1 200,0 | 1 183,0 |  |
| 2 | Проект и строительство КОС в д.Порошкино, экспертиза и корректировка проекта | 4 450,2 | 4448,9 |  |
| 3 | Промывка ливневых и кана-лизационных сетей в п.Бугры | 100,0 | 99,6 |  |
| 4 | Экспертиза проектной документации объекта «Реконструкция системы водоснабжения в п.Бугры | 1 013,5 | 1 013,5 |  |
|  | Всего по задаче 3 | 6 763,7 | 6 745,0 |  |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 28 766,1 | 26 645,7 |  |

Наиболее значимыми мероприятиями в рамках данной муниципальной программы являются:

- сдача в эксплуатацию построенного распределительного газопровода среднего давления и ПРГ для газоснабжения жилых домов в д.Сярьги;

- разработан и сдан на экспертизу в ГАУ «Леноблгосэкспертиза» проект КОС в деревне Порошкино;

- прошел все согласования и сдан в государственную экспертизу проект на строительство распределительного (уличного) газопровода и  ПРГ в деревне Энколово ( 2-ая очередь). Данный объект включен в подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020года» государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области».

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Организация работ по проектированию и строительству сетей газоснабжения жилых домов МО «Бугровское сельское поселение» |
| 1.1 | Разработано проектно-сметной документации | шт. | 3 | 3 |  |
| 1.2 | Построено объектов газоснабжения | ед. | 1 | 1 |  |
| Задача 2. Организация работ по проектированию, ремонту и строительству объектов теплоснабжения ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» |
| 2.1 | Разработано проектно-сметной документации | шт. |  |  |  |
| 2.2 | Строительство объектов | ед. |  |  |  |
| 2.3 | Отремонтировано объектов | ед. | 2 | 1 |  |
| 2.4 | Ремонт сетей ТС и ГВС | м | 1135,7 | 1135,7 |  |
| 2.5 | Наладка тепловых ТС | м |  |  |  |
| 2.6 | Установка камер наблюдения | шт. |  |  |  |
| Задача 3. Проектирование, ремонт и строительство сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения МО «Бугровское сельское поселение» |
| 3.1 | Разработано рабочей документации | шт. |  |  |  |
| 3.2 | Разработано проектно-сметной документации | шт. | 1 | 1 |  |
| 3.3 | Ремонт сетей ХВС | м |  |  |  |
| 3.4 | Строительство объектов | ед. |  |  |  |
| 3.5 | Демонтаж объектов | ед. |  |  |  |
| 3.6 | Установка камер наблюдения | шт. |  |  |  |
| 3,7 | Ремонт сетей канализации | м | 569,4 | 569,4 |  |

Достижение плановых показателей (ДПП) составляет:  1711,1 / 1712,1 = 0,99

Полнота использования бюджетных средств (ПИБС):  26645,7 / 28766,1 = 0,93

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО  «Бугровское сельское поселение» за 2017г. (О) равна:  0,99 / 0,93 = 1,06

Реализация программы признается  эффективной.