ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы   « Комплексная муниципальная программа по благоустройству и развитию территории  МО «Бугровское сельское поселение» на 2018год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. | Фактические расходы за отчетный период, тыс. руб. | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Работы по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, профилактика безопасности дорожного движения |
| 1 | Организация и выполнение работ по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения: - д.Мендсары, ул.Болотная, ул.Центральная, ул. 2-ая Садовая, 1-ый Садовый проезд, 2-й проезд,; - д.Порошкино, ул.Пасечная; - п.Бугры, проезд от ул.Парковая,2 до ул.Шоссейная, 12 (с тротуаром), ТБО, Средний пер., 3-5, Шоссейная, 10А, 12; спортивная площадка; ул.Школьная от ж.д. 7 до ж.д. 9; д.11/1; ул.Школьная, д.5, от ул.Шоссейная до гаражного кооператива «Звездочка»; - д.Энколово, ул.Хуторская; -д.Корабсельки, ул.Южная, ул.Нагорная; - ямочный ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог местного значения на территории МО «Бугровское сельское поселение». | 17 329,8 | 17 127,2 | Оплата муниципальных контрактов по факту выполненных работ |
| 2 | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов на территории МО «Бугровское сельское поселение» | 4 068,5 | 4 068,5 |  |
| 3 | Установка дорожных знаков, указателей и нанесение дорожной разметки на территории МО «Бугровское сельское поселение» | 848,4 | 848,4 |  |
| 4 | Устройство искусственной неровности из асфальта на территории МО «Бугровское сельское поселение» | 92,8 | 92,8 |  |
| 5 | Разработка схемы дорожного движения | 3 000,0 | 3 000,0 |  |
|  | Всего по задаче 1 | 25 339,5 | 25 136,9 |  |
| 6 | Работы по эксплуатации линий электропередач (ЛЭП) | 3 403,0 | 3 079,9 | Оплата муниципальных контрактов по факту выполненных работ |
| 7 | Работы по текущему содержанию сетей уличного освещения на территории МО «Бугровское сельское поселение» | 2 950,0 | 2 950,0 |  |
| 8 | Работы по ремонту сетей уличного освещения на территории МО «Бугровское сельское поселение» по адресам: - д.Мендсары 2-ой проезд, 1-ый Садовый проезд, ул2-ая Садовая; - п.Бугры, от Безымянного пер. до ул.Школьная; - п.Бугры, Школьная, 4-4/1 (освещение детских площадок), 7, 11; - п.Бугры, ул.Зеленая, д.1, ул.Шоссейная, д.24, д.28, д.30, д.32; - п.Бугры, ул.Полевая, д.6, д.8, д.10 (демонтаж опор уличного освещения); -.д.Энколово, ул.Центральная (от ул.Хуторская до ул.Шоссеная); от ул.Кольцевая, 28/29 до ул. ул.Центральная, 18; ул.Кольцевая, 6А, 8А, 10А; ул.Садовая; ул.Нагорная; ул.Придорожная; ул.Шоссейная (освещение моста через реку Охта и перекресток на д.Мистолово); - д.Корабсельки, ул.Южная, 5, 7 (ремонт опор); ул.Центральная; - д.Порошкино, ул.Высокая; - ремонт щитков уличного освещения на территории МО «Бугровское сельское поселение». | 4 067,0 | 4 067,0 |  |
|  | Всего по задаче 2 | 10 420,0 | 10 096,9 |  |
| Задача 3 Благоустройство населенных пунктов |
| 9 | Устройство парковок для автомобилей: - п.Бугры, ул.Школьная, дом 5; - п.Бугры, ул.Полевая, 5 (с торца дома), уборка ж/б свай; - п.Бугры, ул.Полевая, 8-10; | 585,7 | 585,7 |  |
| 10 | Устройство и ремонт детских и спортивных площадок: - д.Капитолово (устройство новой и ремонт существующей спортивной площадки); - п.Бугры, Клубный пер., дом 5 (устройство скейтпарка); - п.Бугры, ул.Зеленая, дом 1 (ремонт детской площадки); - п.Бугры, ул. Полевая, 10; - п.Бугры, ул.Полевая, 1 (замена оборудования и благоустройство); - д.Мендсары, пересечение ул.Медиков и 2-го проезда; - д.Корабсельки, ул.Южная, дом 9. | 7 003,2 962,8 147,2 | 7 003,2 962,8 128,7 | Оплата муниципальных контрактов по факту выполненных работ |
| 11 | Устройство и ремонт павильонов ТБО: | 0 | 0 |  |
| 12 | Благоустройство придомовой территории (асфальтирование, устройство пешеходной дорожки, ремонт и установка скамеек, урн, ограждений и т.п.): - п.Бугры, Средний пер., дома 3 - 5, Средний пер., дом 7 (устройство пешеходной дорожки), ул.Шоссейная, 10 А, 12, ул.Полевая, д.3, д.9; - п.Бугры, ул.Шоссейная, дом 6/1 (пешеходная дорожка с обратной стороны здания); - д.Порошкино, кладбище (устройство пешеходной дорожки на новый участок), дом 21 (ремонт пешеходной дорожки); - п.Бугры, устройство пешеходных дорожек от ул.Полевая, дом 1 до ул.Шоссейная, дом 3; - п.Бугры, ремонт междворового проезда между жилыми домами 4/1 и 6/1 по ул. Школьная; - п.Бугрры, устройство пешеходной дорожки от ул.Школьная, 11/1 до ул.Новостроек; - п.Бугры, ул.Полевая, 14 (ремонт лестницы); - п.Бугры установка флагштоков; - п.Бугры, ул.Полевая, д.6-д.8; - п.Бугры. ул.Школьная, д.3-5; - п.Бугры, ул.Школьная, 4, , 4/1, 5, 6/1-6/3, 9-11/1, ул.Шоссейная, д.7, д.14, д.32 (ремонт и установка ограждения); - д.Энколово, Шоссейная, 32-34; - д.Корабсельки, ул.Нагорная (демонтаж погребов, вывоз ж/б плит, блоков и т.п.) устройство площадки для проведения мероприятий» - д.Корабсельки устройство пешеходной дорожки от а/д Спб-Запорожское до ул.Южная; - д.Савочкино в районе спортивной площадки; - д.Сярьги, ремонт лестницы; - д.Капитолово (устройство пешеходной дорожки); - Проект благоустройства участка территории на пересечении улиц Полевая и Нижняя в пос.Бугры | 10 077,3 | 9 895,5 | Оплата муниципальных контрактов по факту выполненных работ |
| 13 | Озеленение территории поселения МО «Бугровское сельское поселение» | 200,0 | 200,0 |  |
| 14 | Вырубка сухих и аварийных деревьев, кустарников на территории МО «Бугровское сельское поселение» - п.Бугры, ул.Шоссейная, д.20, 24 - п.Бугры, ул.Парковая, 16; - д.Савочкино; - д.Порошкино, ул.Пасечная; - д.Корабсельки, ул.Центральная | 656,1 | 656,1 |  |
| 15 | Приемка и размещение отходов жизнедеятельности с дальнейшим вывозом на полигон ( в т.ч. вывоз КГО) | 8 468,9 | 8 468,9 |  |
| 16 | Санитарное содержание территории ( в т.ч. покос травы, уборка детских и спортивных площадок, междомовая уборка, ликвидация несанкционированных свалок) | 9 995,6 | 9,632,6 | Оплата муниципальных контрактов по факту выполненных работ |
| 17 | Работы по обработке территории МО «Бугровское сельское поселение» от борщевика Сосновского | 162,9 | 146,8 | Оплата муниципальных контрактов по факту выполненных работ |
|  | Всего по задаче 3 | 38 259,7 | 37 680,3 |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | 74 019,2 | 72 914,1 |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Работы по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения |
| 1.1 | Ремонт дорожного покрытия | м 2 | 20 617 | 20 617 |  |
| 1.2 | Установка знаков для регулирования дорожного движения | шт. | 56 | 56 |  |
| Задача 2. Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения |
| 2.1 | Количество замененных светильников | шт. | 61 | 61 |  |
| 2.2 | Количество замененного провода на СИП 4х16 | м | 660 | 660 |  |
| 2.3 | Установлено новых светильников | шт. | 69 | 69 |  |
| 2.4 | Установлено новых опор | шт. | 20 | 20 |  |
| 2.5 | Установлено новых щит-ков уличного освещения от ТП (с соответствующей комплектацией) | шт. | 4 | 2 |  |
| Задача 3. Благоустройство населенных пунктов |
| 1.1 | Ремонт детских площадок | шт. | 3 | 3 |  |
| 1.2 | Ремонт спортивных площадок | шт. | 1 | 0 |  |
| 1.3 | Устройство парковых для автомобилей | шт. | 3 | 1 |  |
| 1.4 | Устройство ограждения | п. м | 491 | 491 |  |
| 1.5 | Построено детских площадок | шт. | 2 | 2 |  |
| 1.6 | Устройство спортивных площадок | шт. | 1 | 1 |  |
| 1.7 | Строительство павильона ТБО | ед. | 1 | 0 |  |

Достижение плановых показателей (ДПП) составляет: 21 983 / 21 989 = 0,99

Полнота использования бюджетных средств (ПИБС): 72 914,1 / 74 019,2 = 0,98

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексная муниципальная программа по благоустройству и развитию территории  МО «Бугровское сельское поселение» на 2018 год   (О) равна: ДПП / ПИБС = 0,99 / 0,98 = 1,01

Реализация программы признается  эффективной.