Отчет об исполнении муниципальной программы   «Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ   МО  «Бугровское сельское поселение» за 2019 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. | Фактические расходы за отчетный период, тыс. руб. | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1.Организация работ по проектированию и строительству сетей газоснабжения жилых домов МО «Бугровское сельское поселение» |
| 1 | Строительство распределительного газопровода и ПРГ в д.Энколово (2-ая очередь), в т. ч. проектные работы. Подготовительные работы для врезки газопровода среднего давления в существующий газопровод: - средства областного бюджета -софинансирование за счет средств местного бюджета | 4 407,3 4 188,1 219,2 | 4 391,2 4 172,0 219,2 |  |
| 2 | Разработка схемы газоснабжения, проект, инженерные изыскания, экспертиза и строительство распределительного газопровода и ПРГ в МО «Бугровское сельское поселение» | 1 290,8 | 1 290,8 |  |
| 3 | Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительной сети МО «Бугровское сельское поселение» | 300,0 | 125,0 | Оплата муниципальных контрактов по факту выполненных работ |
|  | Итого по задаче 1 в т.ч. средства местного бюджета средства областного бюджета | 5 998,1 1 810,0 4 188,1 | 5 807,0 1 635,0 4 172,0 |  |
| Задача 2. Организация работ по проектированию, ремонту и строительству объектов теплоснабжения ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» |
| 1 | Техническое перевооружение котельной (в т.ч. экспертиза, технический надзор, пуско-наладочные работы) № 61 пос.Бугры, № 30 д.Порошкино | 14 615,6 840,0 | 11 533,3 840,0 | Оплата муниципальных контрактов по факту выполненных работ |
| 2 | Разработка проекта по монтажу ШРП на газопроводе у котельной №29 пос.Бугры | 300,0 | 300,0 |  |
| 3 | Ремонт бака аккумулятор ГВС №2 котельной № 29 п.Бугры | 2 697,1 | 2 697,1 |  |
| 4 | Ремонт участка ТС от котельной 61 до плаца в п.Бугры | 6 487,8 | 6 487,8 |  |
| 5 | Ремонт тепловой камеры в районе детского сада пос.Бугры | 512,8 | 512,8 |  |
| 6 | Ремонт сети ГВС от ТК1 до ТК 1 у детского сада в пос.Бугры | 569,2 | 569,2 |  |
| 7 | Ремонт ТС и ГВС от жилого дома № 5 до жилого дома № 3 Клубный пер., пос.Бугры. Ремонт ТС и ГВС от ТК №27 жилого лома № 5 Средний пер., пос.Бугры. Ремонт транзитного трубопровода по адресу: пос. Бугры, ул.Шоссейная, дом 38 | 1 868,3 | 1 868,3 |  |
| 8 | Общестроительные работы в котельной № 61 пос.Бугры | 3 553,1 | 3 553,1 |  |
| 9 | Проведение ультразвуковой толщинометрии (УЗТ) 2-х баков-аккумуляторов котельной № 61 пос.Бугры | 96,0 | 96,0 |  |
| 10 | Ремонт наружных сетей (ТС и ГВС) от ТК №10 до дома №3 ул.Шоссеная, пос.Бугры | 3 098,7 | 2 249,7 | Оплата муниципальных контрактов по факту выполненных работ |
| 11 | Проект производства работ по ликвидации металлической дымовой трубы котельной № 30 дер.Порошкино | 60,0 | 60,0 |  |
|  | Всего по задаче 2 | 34 698,6 | 30 767,3 |  |
| Задача 3. Проектирование, ремонт и строительство сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» |
| 1 | Промывка ливневых и канализационных сетей в пос.Бугры | 299,9 | 299,9 |  |
| 2 | Ремонт наружных сетей (водоснабжение и водоотведение) от ТК №10 до дома №3 ул.Шоссеная, пос.Бугры | 447,1 | 332,7 | Оплата муниципальных контрактов по факту выполненных работ |
| 3 | Корректировка схемы газоснабжения д. Корабсельки | 100,0 | 0 | Оплата муниципальных контрактов по факту выполненных работ |
|  | Всего по задаче 3 | 847,0 | 632,6 |  |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ в т.ч. средства местного бюджета средства областного бюджета | 41 543,7 37 355,6 4 188,1 | 37 207,0 33 035,0 4 172,0 |  |

Наиболее значимыми мероприятиями в рамках данной муниципальной программы являются:

- в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» построен распределительный (уличный) газопровод и ПРГ в деревне Энколово ( 2-ая очередь);

- техническое перевооружение котельной № 30 д.Порошкино и котельной № 61 пос.Бугры;

- ремонт сетей теплоснабжения (ТС) от котельной № 61 пос.Бугры;

- ремонт наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к дому № 3 ул.Шоссейная, пос.Бугры (детская поликлиника).

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Организация работ по проектированию и строительству сетей газоснабжения жилых домов МО «Бугровское сельское поселение» |
| 1.1 | Разработано проектно-сметной документации | шт. | 3 | 3 |  |
| 1.2 | Построено объектов газоснабжения | ед. | 1 | 1 |  |
| Задача 2. Организация работ по проектированию, ремонту и строительству объектов теплоснабжения ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» |
| 2.1 | Разработано проектно-сметной документации | шт. | 2 | 2 |  |
| 2.2 | Строительство объектов | ед. | - | - |  |
| 2.3 | Отремонтировано объектов | ед. | 2 | 2 |  |
| 2.4 | Ремонт сетей ТС и ГВС | м | 1095 | 1095 |  |
| 2.5 | Наладка тепловых ТС | м | - | - |  |
| 2.6 | Установка камер наблюдения | шт. | - | - |  |
| Задача 3. Проектирование, ремонт и строительство сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения МО «Бугровское сельское поселение» |
| 3.1 | Разработано рабочей документации | шт. | - | - |  |
| 3.2 | Разработано проектно-сметной документации | шт. | - | - |  |
| 3.3 | Ремонт сетей ХВС | м | - | - |  |
| 3.4 | Строительство объектов | ед. | - | - |  |
| 3.5 | Демонтаж объектов | ед. | - | - |  |
| 3.6 | Установка камер наблюдения | шт. | - | - |  |
| 3,7 | Ремонт сетей канализации (промывка ливневой канализации) | м | 3157 | 3157 |  |

Достижение плановых показателей (ДПП) составляет: 4 260  / 4 260 = 1,0

Полнота использования бюджетных средств (ПИБС):  37 207 / 41 543,7 = 0,9

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО  «Бугровское сельское поселение» за 2019 год (О) равна:  1,0 / 0,9 = 1,1

Реализация программы признается  высокоэффективной.