ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы   « Комплексная муниципальная программа по благоустройству и развитию территории  МО «Бугровское сельское поселение» на 2019год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. | Фактические расходы за отчетный период, тыс. руб. | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Работы по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, профилактика безопасности дорожного движения |
| 1 | Организация и выполнение работ по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения | 62 549,3 | 62 410,8 | Оплата муниципальных контрактов по факту выполненных работ |
| 2 | Установка дорожных знаков, указателей и нанесение дорожной разметки на территории МО «Бугровское сельское поселение»; устройство искусственной неровности из асфальта | 1 500 | 1 414,6 | Оплата муниципальных контрактов по факту выполненных работ |
| 3 | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов на территории МО «Бугровское сельское поселение» | 6 139,0 | 3 780,0 | Оплата муниципальных контрактов по факту выполненных рабо |
| 4 | Разработка проекта организации дорожного движения | 276,0 | 275,0 |  |
|  | Всего по задаче 1 | 70 464,3 | 67 880,4 |  |
| Задача 2. Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения |
| 1 | Работы по эксплуатации линий электропередач (ЛЭП) | 4 640,6 | 4 634,1 |  |
| 2 | Работы по текущему содержанию сетей уличного освещения на территории МО «Бугровское сельское поселение» | 3 990,0 | 3 400,0 | Оплата муниципальных контрактов по факту выполненных работ |
| 3 | Работы по ремонту сетей уличного освещения | 5 272,7 | 5 272,6 |  |
|  | Всего по задаче 2 | 13 813,3 | 13 306,7 |  |
| Задача 3 Благоустройство населенных пунктов |
| 1 | Устройство парковок для автомобилей | 441,3 | - |  |
| 2 | Устройство и ремонт детских и спортивных площадок | 9 130,8 | 8 538,3 | Оплата муниципальных контрактов по факту выполненных работ |
| 3 | Устройство, ремонт павильонов ТКО на территории МО «Бугровское сельское поселение» | 141,7 | 135,8 |  |
| 4 | Благоустройство придомовой территории (асфальтирование, устройство пешеходной дорожки, установка скамеек, урн, ограждений и т.п.) | 19 827,3 | 18 296,0 | Оплата муниципальных контрактов по факту выполненных работ |
| 5 | Озеленение территории поселения | 110,1 | 72,7 | Оплата муниципальных контрактов по факту выполненных работ |
| 6 | Вырубка сухих и аварийных деревьев, кустарников на территории МО «Бугровское сельское поселение» | 700,0 | 700,0 |  |
| 7 | Санитарное содержание территории МО «Бугровское сельское поселение» | 10 694,6 | 9 898,6 | Оплата муниципальных контрактов по факту выполненных работ |
| 8 | Работы по обработке территории МО «Бугровское сельское поселение» от борщевика Сосновского | 180,0 | 149,5 | Оплата муниципальных контрактов по факту выполненных работ |
| 9 | Субсидия в целях финансирования затрат, связанных с размещением и утилизацией твердых коммунальных отходов с территории МО «Бугровское сельское поселение» | 2 974,6 | 2 974,6 |  |
|  | Всего по задаче 3 | 44 200,4 | 40 765,5 |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | 128 478,0 | 121 952,6 |  |

Наиболее значимыми мероприятиями в рамках данной муниципальной программы являются:

- ремонт дорог местного значения в д. Корабсельки, д. Мендсары, д. Мистолово, д. Порошкино, д. Савочкино, д. Сярьги, д. Энколово.

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Работы по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения |
| 1.1 | Ремонт дорожного покрытия | м 2 | 37 564 | 37 564 |  |
| 1.2 | Установка знаков для регулирования дорожного движения | шт. | 150 | 150 |  |
| Задача 2. Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения |
| 2.1 | Количество замененных светильников | шт. | 196 | 196 |  |
| 2.2 | Количество замененного провода на СИП 4х16 | м | 710 | 710 |  |
| 2.3 | Установлено новых светильников | шт. | 196 | 196 |  |
| 2.4 | Установлено новых опор | шт. | 26 | 26 |  |
| 2.5 | Установлено новых щит-ков уличного освещения от ТП (с соответствующей комплектацией) | шт. | 2 | 2 |  |
| Задача 3. Благоустройство населенных пунктов |
| 1.1 | Ремонт детских площадок | шт. | 3 | 3 |  |
| 1.2 | Ремонт спортивных площадок | шт. | 2 | 2 |  |
| 1.3 | Устройство парковых для автомобилей | шт. | 3 | 0 |  |
| 1.4 | Устройство ограждения | п. м | 511 | 511 |  |
| 1.5 | Построено детских площадок | шт. | 2 | 1 |  |
| 1.6 | Устройство спортивных площадок | шт. | 2 | 2 |  |
| 1.7 | Строительство павильона ТБО | ед. | 1 | 0 |  |

Достижение плановых показателей (ДПП) составляет 39 363 / 39 368 = 0,99

Полнота использования бюджетных средств (ПИБС): 121 952,6 / 128 478 = 0,95

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексная муниципальная программа по благоустройству и развитию территории  МО «Бугровское сельское поселение» на 2019 год   (О) равна:

ДПП / ПИБС = 0,99 / 0,95 = 1,04

Реализация программы признается  высокоэффективной.