Отчет об исполнении муниципальной программы   «Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ   МО  «Бугровское сельское поселение» за 2020 год».

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. | Фактические расходы за отчетный период, тыс. руб. | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1.Организация работ по проектированию и строительству сетей газоснабжения жилых домов МО «Бугровское сельское поселение» |
| 1 | Строительство распределительного газопровода и ПРГ в д.Энколово (2-ая очередь), в т. ч. проектные работы. Подготовительные работы для врезки газопровода среднего давления в существующий газопровод, испытания | 1 000,0 | 1 000,0 |  |
| 2 | Разработка схемы газоснабжения, проект, инженерные изыскания, экспертиза и строительство распределительного газопровода и ПРГ в МО «Бугровское сельское поселение» | 1 100,1 | 1 099,8 |  |
| 3 | Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительной сети МО «Бугровское сельское поселение» | 176,3 | 95,0 | Оплата муниципальных контрактов по факту выполненных работ |
|  | Итого по задаче 1 в т.ч. средства местного бюджета | 2 276,4 2 276,4 | 2 194,8 2 194,8 |  |
| Задача 2. Организация работ по проектированию, ремонту и строительству объектов теплоснабжения ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» |
| 1 | Техническое перевооружение котельной (в т.ч. экспертиза, технический надзор, пуско-наладочные работы) № 61 пос. Бугры | 0 | 0 |  |
| 2 | Монтаж ГРПШ на вводе в котельную №29 пос. Бугры, авторский и технический надзоры | 2 879,0 56,1 | 2 879,0 56,1 |  |
| 3 | Ремонт сети ГВС в пос. Бугры от котельной №61 до ТК №50 (д. №38 ул. Шоссейная) | 4 802,0 | 4 802,0 |  |
| 4 | Ремонт сети ГВС от плаца в/ч до ТК №43 ул. Зеленая 1, пос. Бугры | 2 230,0 | 2 230,0 |  |
| 5 | Ремонт сети ГВС от ТК №43 до ж.д. №24 ул. Шоссейная | 2 657,6 | 2 657,6 |  |
| 6 | Ремонт сети ГВС от ТК №43 до ж.д. №30 ул. Шоссейная | 2 905,9 | 2 905,9 |  |
| 7 | Ремонт сети ТС и ГВС от ТК №11 до школы (ул. Полевая 3) и до ж.д. №5 ул. Полевая. в пос. Бугры | 6 043,5 | 5 944,0 |  |
| 8 | Работы по уменьшению шума на котельной № 29 п. Бугры | 631,0 | 631,0 |  |
| 9 | Косметический ремонт котельного зала котельной № 61 | 696,9 | 692,6 |  |
| 10 | Ремонт сети ГВС от ТК1 до ТК1 у детского сада п. Бугры | 298,7 | 298,7 |  |
| 11 | Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, находящихся в хозяйственном ведении | 10 | 0 |  |
|  | Всего по задаче 2 | 23 210,7 | 23 096,9 |  |
| Задача 3. Проектирование, ремонт и строительство сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» |
| 1 | Ремонт канализационной сети пос. Бугры | 0 | 0 |  |
| 2 | Промывка ливневых и канализационных сетей в пос.Бугры | 0 | 0 |  |
| 3 | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения МО «Бугровское сельское поселение» | 0 | 0 |  |
|  | Всего по задаче 3 | 0 | 0 |  |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ в т.ч. средства местного бюджета | 25 487,1 25 487,1 | 25 291,7 25 291,7 |  |

Наиболее значимыми мероприятиями в рамках данной муниципальной программы являются:

- переиспытание ранее построенных распределительных газопроводов  в деревнях Сярьги, 4 км и Энколово (2-я очередь) 3,3 км ;

- ремонт сетей теплоснабжения (ТС) и горячего водоснабжения (ГВС) в пос.Бугры;

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Организация работ по проектированию и строительству сетей газоснабжения жилых домов МО «Бугровское сельское поселение» |
| 1.1 | Разработано проектно-сметной документации | шт. | 1 | 1 |  |
| 1.2 | Построено объектов газоснабжения | ед. | - | - |  |
| Задача 2. Организация работ по проектированию, ремонту и строительству объектов теплоснабжения ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» |
| 2.1 | Разработано проектно-сметной документации | шт. | - | - |  |
| 2.2 | Строительство объектов | ед. | - | - |  |
| 2.3 | Отремонтировано объектов | ед. | 3 | 1 |  |
| 2.4 | Ремонт сетей ТС и ГВС | м | 2798 | 2798 |  |
| 2.5 | Наладка тепловых ТС | м | - | - |  |
| 2.6 | Установка камер наблюдения | шт. | - | - |  |
| Задача 3. Проектирование, ремонт и строительство сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения МО «Бугровское сельское поселение» |
| 3.1 | Разработано рабочей документации | шт. | - | - |  |
| 3.2 | Разработано проектно-сметной документации | шт. | - | - |  |
| 3.3 | Ремонт сетей ХВС | м | - | - |  |
| 3.4 | Строительство объектов | ед. | - | - |  |
| 3.5 | Демонтаж объектов | ед. | - | - |  |
| 3.6 | Установка камер наблюдения | шт. | - | - |  |
| 3,7 | Ремонт сетей канализации (промывка ливневой канализации) | м | - | - |  |

Достижение плановых показателей (ДПП) составляет: 2 800  / 2 802 = 1,0

Полнота использования бюджетных средств (ПИБС):  25 291,7 / 25 487,1= 0,99

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО  «Бугровское сельское поселение» за 2020 год (О) равна:  1,0 / 0,99 = 1,01

Реализация программы признается  высокоэффективной.