

Муниципальное образование

**«Бугровское сельское поселение»**

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 19.11.2015 № 592

 п. Бугры

О внесении изменений в постановление

администрации МО «Бугровское сельское поселение»

от 13.11.2013 № 385 «Об утверждении муниципальной программы

«Проектирование, строительство, содержание

и капитальный ремонт инженерных сетей

в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение»

 на 2014-2016гг.»

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Бугровское сельское поселение», утвержденным постановлением администрации МО «Бугровское сельское поселение» от 11.09.2013 № 309, администрация «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:

 1. Раздел 2 постановления администрации МО «Бугровское сельское поселение» от 13.11.2013 № 385 «Об утверждении муниципальной программы «Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016гг.» утвердить в новой редакции согласно приложению.

 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» <http://www.admbsp.ru/>.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Бугровское сельское поселение»

Глава администрации Г.И.Шорохов

Приложение

к постановлению администрации

от 19.11.2015 № 592

Раздел 2.  **Перечень мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия | Ответст-  венный  испол  нитель (участник) | Объемы и источники финансирования  |
| КБК | Всего, (тыс. руб) | в том числе по годам |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *Задача 1.****Организация работ по проектированию и строительству сетей газоснабжения жилых домов МО «Бугровское сельское поселение»*** | МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий» БСП |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство распределительного (уличного) газопровода и ПРГ для газоснабжения жилых домов в д.Энколово |  |  | 700 | 0 | 700 | 34 |
| 1.2. | Строительство распределительного газопровода и ПРГ в д.Сярьги |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.3. | Строительство распределительного газопровода и ПРГ в д.Корабсельки |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4. | Строительство распределительного газопровода и ПРГ в д.Капитолово |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.5. | Проектно-сметная документация, инженерные изыскания, экспертиза на строительство распределительного газопровода и ПРГ в д. Корабсельки, д. Энколово, д. Сярьги, д.Порошкино. Рразработка схемы газоснабжения д.Порошкино. |  | 0502 0200100030 244226 | 10742,1 | 3202,1  | 1 270,0 | 6236,0 |
| 1.6. | Проектирование внутреннего газопровода д.Энколово, дома 32, 34 |  |  | 759,2 |  | 759,2 |  |
| 1.7 | Разработка схемы газоснабжения МО «Бугровское сельское поселение»  |  |  | 780 |  | 780 |  |
| 1.8 | Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительной сети МО «Бугровское сельское поселение» | Адм.МО «Бугровское сельское поселение» |  | 150,8 |  | 150,8 |  |
| ***Итого по задаче 1*** |  |  | **13132,1** | **3202,1** | **3660** | **6270,0** |
| *Задача 2.* ***Организация работ по проектированию, ремонту и строительству объектов теплоснабжения ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение»*** | МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий» БСП |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проектирование блок-модульной котельной в д.Капитолово |   |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Проектирование итехническое перевооружение котельной №30 д. Порошкино |  |  | 3804,4 | 804,4 | 0 | 3000,0 |
| 2.3. | Техническое перевооружение ГРУ котельной № 61, проект технического перевооружения котельной № 61 п.Бугры, предпроект-ные работы и изыскания. Техническое перево-оружение котельной №61 |  |  | 9733,6 | 1537,6 | 2196 | 6000,0 |
| 2.4. | Ремонт баков ГВС котельной № 29 п.Бугры |  |  | 982,9 | 382,9 |  | 600,0 |
| 2.5. | Ремонт сети ГВС от УТ-2 до УТ-3 ул. Школьная п.Бугры |   |  | 2886,8 | 2886,8 |  |  |
| 2.6. | Монтаж котлов ЗИОСАБ-3000 – 2 шт., ЗИОСАБ-1000 – 1 шт. в котельной № 61, согласно проекта технического перевооружения котельной № 61 п.Бугры |   |  | 3410,0 |  |  |  |
|  | Ремонт сетей ТС и ГВС от т.А до т.Б на территории в/ч 75752 (в районе плаца).Ремонт сетей ГВС от котельной № 61 до плаца (обратка), 270 п.м |  |  |  | 2410,0 |  | 1000,0 |
| 2.7. | Поставка и монтаж камер видеонаблюдения в п.Бугры и д.Порошкино. |    |  | 550,0 | 550,0 |  |  |
| 2.8. | Проектирование блок-модульной котельной в д.Капитолово |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Гидравлический расчет тепловых сетей от котельных №29 и №61 п.Бугры |  |  | 350,0 | 350,0 |  |  |
| 2.10. | Наладка тепловых сетей от котельной № 29 и № 61 п.Бугры |  |  | 58,3 | 58,3 |  |  |
| 2.13 | Ремонт трассы ТС и ГВС от котельной №61 до жилых домов № 36, 38 по ул.Шоссейная, 1400 п.м.  |  |  | 3541,8 |  | 541,8 | 3000,0 |
| 2.14 | Ремонт сетей ГВС от УТ-3 до УТ-7, УТ-8, УТ-9 с вводами в жилые дома №№7,9 по ул.Школьная, №№7,9 по ул.Полевая, 840 п.м |  |  | 7958,2 |  | 7958,2 |  |
| 2.15. | Ремонт сетей ТС и ГВС от ТК-2 до ТК-11 ул. Шоссейная д.18 п. Бугры (800п.м) |  |  | 2540,7 |  | 2540,7 |  |
| 2.16 | Корректировка схемы теплоснабжения МО «БСП» до 2027 года |  |  | 99 |  | 99,0 |  |
| 2.17 | Ремонт ТС и ГВС от котельной №29 до УТ1 ул.Школьная (130 м). |  |  | 4000,0 |  |  | 4000,0 |
| 2.18 | Ремонт сетей ГВС от ТК4 до жилого дома №1ул.Полевая п.Бугры |  |  | 350,0 |  |  | 350,0 |
| ***Итого по задаче 2*** |  |  | **40265,7** | **8 980,0** | **13335,7** | **17950,0** |
| *Задача3.* ***Проектирование, ремонт и строительство сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение»***  | МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий» БСП |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проект очистных сооружений в д. Порошкино, разработка технико-экономического обоснования.  |  |  | 2789,7 | 969,7 | 820,0 | 1000,0 |
| 3.2 | Ремонт водопроводов-вводов в п.Бугры: а) ул.Парковая , дом №2;б) пер.Клубный, дома № 3; 5;в) ул.Парковая, дом №16 (2ввода);г) детский сад; д) ул.Шоссейная, дом №6/1;е) Средний пер. 3;5;7ж) ул.Шоссейная, дома №№ 10; 12; 14з) ул.Шоссейная, дома №№ 22; 24; 26; 28ул.Зеленая, дома №№ 1; 3; 5к) перспектива |  |  | 2736,9 | 2736,9 |  |  |
| 3.3 | Установка камер видеонаблюдения:а) насосная ХВС п.Бугры – 5 шт.;б) насосная ХВС д.Порошкино – 3 шт. |  |  | 300,0 | 300,0 | 0,0 |  |
| 3.4 | Строительство КОС в д.Порошкино |  |  | 4000 |  |  | 4000 |
| 3.5 | Демонтаж КНС в районе спортивной площадки п.Бугры ул.Шоссейная, дом 24 |  |  | 150,0 |  |  | 150,0 |
| Закольцовка второго ввода ХВС в кот №61 п. Бугры |  |  | 202,0 | 202,0 |  |  |
| 3.6 | Корректир.пр-сметн.докумен проекта реконструкции системы водоснабжения п.Бугры |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Промывка и ремонт хозяйственной бытовой и ливневой канализации, очистка и ремонт колодцев хозяйственно-бытовой, ливневой канализации в п.Бугры, д.Порошкино |  |  | 1827,0 | 877,0 | 450,0 | 500,0 |
| 3.8 | Ремонт магистральных канализационных и ливневых колодцев в п.Бугры и д.Порошкино |  |  | 895,4 | 395,4 |  | 500,0 |
| 3.9 | Строительство двух трубопроводов ХВС в п.Бугры (1. От ул.Шоссейная д. 6/1 (кол.№34) до ул.Парковая д.2 (кол.24); 2. От ул.Школьная д.5 (кол.№33) до ул.Школьная д.3 (кол.№16) |  |  | 2698,6 | 2698,6 |  |  |
| 3.10  | Ремонт водомерного узла ХВС в п.Бугры (узел переключения). |  |  | 1025,6 | 1025,6 |  |  |
| 3.11 | Ремонт сети канализации у дома №12 по ул.Шоссейная, 70п.м.Ду=250мм |  |  | 790,0 |  | 790,0 |  |
| 3.12 | Разработка проекта реконструкции системы водоснабжения п. Бугры |  |  | 984,7 |  | 984,7 |  |
| 3.13 | Ремонт сетей ХВС от узла учета №1 до узла учета №3 ул. Шоссейная д.18 п. Бугры (470 п.м),от узла учета №1 до КПП |  |  | 1682,8 |  | 1682,8 |  |
| 3.14 | Корректировка схемы водоснабжения и водоотведения МО «БСП» на 2014-2030 годы |  |  | 99,0 |  | 99,0 |  |
| 3.15 | Технологическое присоединение для электроснабжения канализационной насосной станции в п.Бугры, ул.Полевая, д.16 |  |  | 488,2 |  | 488,2 |  |
| 3.16 | Прокладка (ремонт) канализации от жилых домов №№28-38 на участке от №38 до магистрального коллектора (ликвидация КНС). |  |  | 2500,0 |  |  | 2500,0 |
| 3.17 | Ремонт подводящих инженерных сетей к КОС д.Порошкино |  |  | 2500,0 |  |  | 2500,0 |
| 3.18 | Реконструкция водомерного узла в районе «Тойота-Парнас» |  |  | 600,0 |  |  | 600,0 |
| ***Итого по задаче 3*** |  |  | **25479,9** | **9205,2** | **4524,7** | **11750,0** |
| *Задача 4.* ***Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры МО «БСП»***  | МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий» БСП |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «БСП» |  |  | 98,0 |  | 98,0 |  |
| ***Итого по задаче 4*** |  |  | **98,0** |  | **98,0** |  |
| ***Всего по муниципальной программе*** |  |  | **78957,7** | **21387,3** | **21618,4** | **35970,0** |