ГЕРБ

Муниципальное образование

«Бугровское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2016           	                     	                    №  487

п. Бугры

Об утверждении муниципальной программы

«Проектирование, строительство, содержание

и капитальный ремонт инженерных сетей

в сфере ЖКХ   МО  «Бугровское сельское поселение»

на  2017-2019гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  от 11.09.2013 N 309 " Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области", руководствуясь Уставом муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ   МО  «Бугровское сельское поселение» на  2017-2019гг.» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на сайте  http://www.admbsp.ru/

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                             Г.И.Шорохов

Приложение

к постановлению администрации

МО «Бугровское сельское поселение»

от «___» __________2016 г. № ____

Муниципальная программа  «Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ   МО  «Бугровское сельское поселение» на  2017-2019гг.»

Паспорт муниципальной программы

(далее – Программа)

| Наименование муниципальной программы | Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 2017-2019гг. |
| --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| Разработчик муниципальной программы | МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий» БСП |
| Цели муниципальной программы | Надежная и эффективная работа коммунального комплекса МО «Бугровское сельское поселение» для обеспечения потребителей к 2019 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости. |
| Задачи муниципальной программы | - организация работ по проектированию и строительству сетей газоснабжения жилых домов МО «Бугровское сельское поселение»; - организация работ по проектированию, ремонту и строительству объектов теплоснабжения ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение»; - проектирование, ремонт и строительство сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2019 годы |
| Перечень основных мероприятий | Проектирование и строительство газопроводов, техническое перевооружение котельной, ремонт сетей ТС, ГВС и ХВС, проектирование магистрального водопровода |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в объёмах, предусмотренных подпрограммой, корректируемых на каждый бюджетный год. Объём средств, необходимый для финансирования подпрограммы, составляет: Всего - 99 241,8 тыс. руб., в т.ч. 2017 г. – 35 241,8 тыс. руб., 2018 г. - 31 000,0 тыс. руб., 2019 г. - 33 000,0 тыс. руб. |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | -обеспечение устойчивости работы системы коммунальной инфраструктуры МО « Бугровское сельское поселение»; - стабилизация водоснабжения и водоотведения МО « Бугровское сельское поселение»; - рациональное использование природных ресурсов; - повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг по доступной стоимости. - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития МО « Бугровское сельское поселение»; - повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса и территории МО « Бугровское сельское поселение» |
| Система организации контроля за исполнением муниципальной программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация МО «Бугровское сельское поселение» в установленном порядке |

- Характеристика текущего  состояния сферы жилищно-коммунального хозяйства

Настоящая программа разработана исходя из требований Федерального закона 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Программа подготовлена на основе: анализа социально-экономических характеристик, определяющих состояние и развитие ЖКХ МО «Бугровского сельского поселения»; оценки условий проживания и качества коммунального обслуживания, анализа состояния коммунальной инфраструктуры; определения параметров развития коммунальных объектов в разрезе МО «Бугровское сельское поселение», качества услуг и ресурсной эффективности; анализа фактических  инвестиций для замены изношенных основных средств, модернизации и строительства коммунальных объектов.

На территории МО «Бугровское сельское поселение» расположены следующуие объекты ЖКХ:

- котельная № 30 - два водогрейных котла марки КВВГ–2,5-95 мощностью 1 МВт. Осуществляется теплоснабжение пяти муниципальных жилых домов в деревне Порошкино;

- котельная № 61 -  установлено 3 котла  КВГ–2,5-95 мощностью 7,5 МВт. Снабжает теплом 12 жилых домов поселка Бугры;

- котельная № 29 - установлено 2 котла ЗИОСАБ-3000 и 3 котла «Vitomax200», 2 котла Термотехник-2500  (сдача в эксплуатацию в 2017г.) общей мощностью 29 МВт. Котельная снабжает теплом и горячей водой  жилой фонд поселка Бугры, в/ч 75752, школу, детский сад.

Тепловые сети на территории МО «Бугровское сельское поселение»:

- от котельной №30 протяженностью 500 м в 2-х трубном исчислении;

- от котельной №61 протяженностью 2075 м в 2-х трубном исчислении;

- от котельной №29 протяженностью 4600 м  в 2-х трубном исчислении.

Водопроводные сети (всего) протяженность составляет 16 700 м;

Сети водоотведения - протяженностью 11 380 м.

- Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Мероприятия | Ответст- венный испол нитель (участник) | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КБК | в том числе по годам |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1.Организация работ по проектированию и строительству сетей газоснабжения жилых домов МО «Бугровское сельское поселение» |
| 1.1. | Проект, экспертиза и строительство распределительного газопровода и ПРГ в д.Энколово (2-ая очередь) | МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий» БСП |  | 723,0 |  |  |
| 1.2. | Строительство распределительного газопровода и ПРГ в д.Сярьги |  |  | 1497,8 |  |  |
| 1.3. | Проект, экспертиза и строительство распределительного газопровода и ПРГ в д.Корабсельки |  |  | 600,0 |  |  |
| 1.4. | Разработка схемы газоснабжения, проект, инженерные изыскания, экспертиза и строительство распределительного газопровода и ПРГ в д.Капитолово. |  |  | 2 000,0 |  | 3 000,0 |
| 1.5. | Проект, инженерные изыскания, экспертиза и строительство распределительного газопровода и ПРГ в д.Порошкино. |  |  | 2 900,0 | 3 000,0 |  |
| 1.6. | Разработка схемы газоснабжения, проект, инженерные изыскания, экспертиза и строительство распределительного газопровода и ПРГ в д.Савочкино. |  |  | 500,0 |  |  |
| 1.7 | Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительной сети МО «Бугровское сельское поселение» | Адм.МО «Бугровское сельское поселение» |  | 100,0 |  |  |
| Итого по задаче 1 |  |  | 8 320,8 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| Задача 2. Организация работ по проектированию, ремонту и строительству объектов теплоснабжения ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» |
| 2.1. | Ремонт теплосети от д.12 до д.6/1 ул.Шоссейная пос.Бугры | МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий» БСП |  | 4 000,0 |  |  |
| 2.2. | Ремонт сетей ГВС от котельной № 29 до д.5 ул.Полевая пос.Бугры |  |  | 4 000,0 |  |  |
| 2.3. | Ремонт теплосети от котельной №30 до шоссе дер.Порошкино |  |  |  | 2 000,0 |  |
| 2.4. | Техническое перевооружение котельной № 61 пос.Бугры |  |  | 10 000,0 |  |  |
| 2.5. | Ремонт дымовой трубы и газоходов котельной №61 пос.Бугры |  |  | 2 500,0 |  |  |
| 2.6. | Замена бака ГВС котельной №29 пос.Бугры |  |  | 2 000,0 |  |  |
| 2.7. | Замена теплообменников теплосети 5 м ВТ пос.Бугры |  |  |  | 1 000,0 |  |
| 2.8. | Проектирование и вынос тепловой сети с территории детского сада ул.Полевая д.14 пос.Бугры |  |  |  | 5 000,0 |  |
| 2.9. | Ремонт ТС и ГВС от ТК4 до д.1 ул.Полевая пос.Бугры |  |  | 1 100,0 |  |  |
| Итого по задаче 2 |  |  | 23 600,0 | 8 000,0 | 0,0 |
| Задача 3. Проектирование, ремонт и строительство сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» |
| 3.1. | Ремонт канализационной сети от ж.д. №2 ул. Полевая, ул. Шоссейная №1 до центрального канализационного коллектора | МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий» БСП |  | 600,0 |  |  |
| 3.2. | Проект магистрального водопровода Санкт-Петербург 8-ой Верхний проезд — д.Корабсельки — д.Энколово — д.Мистолово — д.Капитолово |  |  |  |  | 20 000,0 |
| 3.3. | Ремонт водопровода с увеличением d до 315 мм от 8-ого Верхнего проезда Санкт-Петербурга до автоцентра «Тойота Парнас» |  |  |  | 15 000,0 |  |
| 3.4. | Проект и строительство КОС в д.Порошкино |  |  | 2 671,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| Итого по задаче 3 |  |  | 3 271,0 | 25 000,0 | 30 000,0 |
| Задача 4. Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры |
| 4.1 | Разработка программ коммунальной инфраструктуры МО «Бугровское сельское поселение» | Адм.МО «Бугровское сельское поселение» |  | 50 | - | - |
| Итого по задаче 4 |  |  | 50 | - | - |
| Всего по муниципальной программе |  |  | 35 241,8 | 31 000,0 | 33 000,0 |
| в т.ч. средства местного бюджета средства областного бюджета |  |  |  |  |  |

Руководитель программы:

заместитель главы администрации    __________________  / Иванов М.Ю./

МО «Бугровское сельское поселение»

- Перечень целевых индикаторов и показателей

| N п/п | Наименование показателя | Еди- ница изме- рения | Значение показателей эффективности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1. Организация работ по проектированию и строительству сетей газоснабжения жилых домов МО «Бугровское сельское поселение» |
| 1.1 | Разработано проектно-сметной документации | шт. | 2 | 2 |  |
| 1.2 | Построено объектов газоснабжения | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Задача 2. Организация работ по проектированию, ремонту и строительству объектов теплоснабжения ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» |
| 2.1. | Разработано проектно-сметной документации | шт. |  | 1 |  |
| 2.2. | Отремонтировано объектов | ед. | 2 | 1 |  |
| 2.3. | Ремонт сетей ТС и ГВС | м | 400 | 200 |  |
| Задача 3. Проектирование, ремонт и строительство сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» |
| 3.1. | Ремонт сетей водоотведения | м | 100 |  |  |
| 3.2. | Разработано проектно-сметной документации | шт. | 1 |  | 1 |
| 3.3 | Ремонт сетей ХВС | м |  | 1000 |  |
| 3.4. | Строительство объектов | ед. |  |  | 1 |

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации подпрограммы (О)  вычисляется следующим образом:

О = ДПП / ПИБС, где

ДПП (достижение плановых показателей) = фактические целевые показатели/плановые целевые показатели;

ПИБС (полнота использования бюджетных средств) = фактическое использование бюджетных средств/плановое использование бюджетных средств.

По итогам определяется уровень эффективности реализации подпрограммы:

- высокоэффективной реализация программы признается, если общий показатель эффективности реализации программы превышает 1,0;

- эффективной реализация программы признается, если общий показатель эффективности реализации программы составляет от 0,8 до 1,0;

- низкоэффективной реализация программы признается, если общий показатель эффективности реализации программы составляет от 0,5 до 0,8;

- не эффективной реализация программы признается, если общий показатель эффективности реализации программы менее 0,5